MEMORANDO
ESTRATÉGICO

Consolidação do ICONOCRACIA-CV
no monorepo iconocracy-corpus

DECISÃO CENTRAL Manter uma única fonte canônica de dados e método no monorepo, com a experiência da disciplina isolada em deploy/iconocracia-cv e publicada como saída derivada.

| AUTORIA | DESTINAÇÃO | DATA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Vitória Vanzin Mendes | ICONOCRACIA / PPGD-UFSC / disciplina | 14 de agosto de 2026 | Final |

# 1. Recomendação executiva

RECOMENDAÇÃO Adotar o iconocracy-corpus como fonte única de verdade; manter a aplicação da disciplina como unidade de deploy isolada; preservar a publicação pública no Cloudflare Pages; e tratar a página privada no Sites como superfície secundária até que a migração de origem seja aceita pelo provedor.

## Por que esta decisão

•  Elimina a competição entre dois repositórios que poderiam divergir em dados, documentação e interface.

•  Preserva a hierarquia do corpus: ledgers canônicos → freeze verificável → análises e produtos derivados.

•  Permite que o projeto da disciplina tenha identidade, rotas e ciclo de deploy próprios sem copiar o dataset.

•  Mantém rastreabilidade acadêmica: contagens, hashes, N por tarefa e limitações permanecem auditáveis no mesmo repositório.

## Resultado já alcançado

| Indicador | Estado confirmado | Implicção |
| --- | --- | --- |
| Fonte canônica | 1 monorepo | Governança concentrada |
| Freeze da disciplina | 335 registros | N preservado sem duplicação |
| Ledger de purificação | 286 observações | 49 pendências explicitadas |
| Aplicativo | deploy/iconocracia-cv | Fronteira técnica clara |
| Consulta | 335 itens em 6 lotes | Camada derivada reproduzível |

# 2. Contexto e alternativas

O corpus de doutorado e o projeto da disciplina passaram a compartilhar o mesmo conjunto de dados, a mesma documentação metodológica e a mesma narrativa pública. A duplicação em um repositório autônomo ampliaria o risco de drift justamente nos elementos que precisam permanecer demonstráveis: registros, hashes, cobertura e limites de inferência.

## Alternativas consideradas

| Alternativa | Tempo para valor | Risco | Aderência | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Repositório autônomo | Imediato | Médio | Baixa | Não seguir |
| B. Dois repositórios sincronizados | Curto | Alto | Baixa | Rejeitar |
| C. Monorepo + app isolada | Curto | Baixo–médio | Alta | Recomendado |

## Critérios de decisão

| Critério | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridade do corpus | Exige replicação | Exige sincronização | Nativa |
| Autonomia da disciplina | Alta | Alta | Alta, por diretório |
| Rastreabilidade | Fragmentada | Condicional | Concentrada |
| Manutenção | Duplicada | Duplicada + automação | Uma fonte |
| Reversibilidade | Média | Baixa | Alta |

PRINCÍPIO O produto pode ter ciclo próprio; os dados e a metodologia não devem ter duas autoridades.

# 3. Evidência operacional

Figura 1. Cobertura confirmada no freeze de 12 de agosto de 2026.

## Leitura estratégica

•  O N catalográfico está estável em 335; o N analítico varia conforme a tarefa e deve ser declarado separadamente.

•  O ledger separado cobre 85,4% do corpus. A lacuna não é uniforme: 26 das 49 pendências estão no regime militar.

•  A página de divulgação deve apresentar essas diferenças como limitação metodológica, não como falha a ocultar.

# 4. Riscos, condições e próximos passos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonte hospedada divergir do monorepo | Média | Alto | Build apenas a partir de deploy/iconocracia-cv |
| Migração do Sites falhar novamente | Média | Baixo | Preservar deploy privado atual; repetir sem interromper a pública |
| Seed do Supabase ficar obsoleto | Média | Médio | Gerar dos artefatos congelados e conferir 335 itens |
| Freeze da disciplina ser confundido com corpus vivo | Alta | Médio | Exibir versão, data e N em todas as superfícies |
| Métrica visual substituir adjudicação | Média | Alto | Manter guardrail metodológico visível |

## Condições de governança

•  Toda alteração de dados entra pelos scripts e validadores do corpus, nunca pela aplicação.

•  O freeze ICONOCRACIA-CV-2026-08-12 permanece imutável; novos estados recebem nova versão.

•  Cloudflare Pages permanece a URL pública principal; Sites continua secundário enquanto sua origem não puder ser repontada com segurança.

•  A extinção do repositório autônomo depende de verificação de paridade e preservação do histórico.

## Próximos passos

1. Adicionar verificação automatizada do build de deploy/iconocracia-cv.

2. Gerar a consulta/seed do Supabase somente a partir do freeze versionado.

3. Repetir a migração de origem do Sites quando o provedor aceitar a operação, sem substituir o deploy funcional antes da confirmação.

4. Arquivar o repositório autônomo após a checagem final de paridade.

ICONOCRACIA-CV

DESIGN DO SISTEMA
CONSOLIDADO

| STATUS | OWNER | ATUALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Aprovado / implementado | ICONOCRACIA | 14 de agosto de 2026 |

| AUTORA | DOCUMENTOS RELACIONADOS | ESCOPO |
| --- | --- | --- |
| Ana Vitória Vanzin Mendes | Freeze HF; projeto e apresentação da disciplina | Dados, app, consulta e publicação |

# 1. Resumo

O sistema consolida o projeto ICONOCRACIA-CV dentro do monorepo iconocracy-corpus. Os ledgers permanecem canônicos; o freeze fornece uma versão reprodutível para a disciplina; a aplicação em deploy/iconocracia-cv transforma documentos e análises em oito rotas estáticas; o Supabase oferece consulta derivada; e as superfícies hospedadas publicam o resultado sem adquirir autoridade sobre os dados.

# 2. Objetivos e não objetivos

| Objetivos | Não objetivos |
| --- | --- |
| Uma fonte canônica e auditável | Duplicar ou editar dados pela interface |
| Deploy isolado e reproduzível | Substituir o pipeline do corpus |
| Freeze de 335 registros preservado | Declarar 335 como N de toda tarefa visual |
| Falhas de hospedagem sem perda de fonte | Garantir disponibilidade de provedores externos |

# 3. Fronteira e invariantes

•  Fonte de verdade: data/processed/records.jsonl e seus exports governados.

•  Versão de ensino: output/huggingface/ICONOCRACIA-CV-2026-08-12/.

•  Produto derivado: deploy/iconocracia-cv/; pode falhar ou ser reconstruído sem alterar o corpus.

•  A similaridade visual produz evidência comparativa; não prova filiação histórica nem mede automaticamente o endurecimento.

# 4. Arquitetura proposta

Figura 2. Fluxo de autoridade, transformação e publicação.

## Componentes centrais

| Componente | Responsabilidade | Persistência | Falha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ledgers canônicos | Dados e codificação governados | JSONL no git | Release bloqueada |
| Freeze HF | Snapshot verificável para ensino | Diretório versionado | Versão anterior preservada |
| App estática | Narrativa, downloads e visualização | Artefatos de build | Site indisponível; dados intactos |
| Supabase | Consulta derivada em 6 lotes | Banco hospedado | Consulta degrada; arquivos permanecem |
| Hospedagem | Entrega pública/privada | Deploy externo | Fallback entre superfícies |

# 5. Fluxo de release

1. Validar os schemas e a sincronização dos exports.

2. Congelar os artefatos com N, hashes e data de release.

3. Gerar análises e assets do curso a partir do freeze.

4. Executar o build isolado da aplicação e verificar suas oito rotas.

5. Carregar a consulta derivada em seis lotes e conferir o total de 335 itens.

6. Publicar primeiro em superfície de validação; promover sem apagar o deploy anterior.

7. Registrar URL, versão e evidência do smoke test.

# 6. Contratos de dados

| Campo/artefato | Tipo | Obrigatório | Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| item_id | string | Sim | Identificador único entre ledger, export e consulta |
| regime | enum | Sim | fundacional, normativo, militar ou contra-alegoria |
| purification | objeto | No master | Dez indicadores ordinais; ledger separado pode estar pendente |
| release date | YYYY-MM-DD | Sim | Identifica a versão congelada |
| SHA-256 | hex | Sim | Verifica integridade dos principais artefatos |
| asset URL | URL | Condicional | Referência; bytes permanecem fora do repositório |

GARANTIA O sistema derivado pode ser reexecutado. Nenhuma escrita da aplicação retorna aos ledgers canônicos.

# 7. Consistência, replay e falhas

| Cenário | Comportamento esperado | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Build repetido do mesmo freeze | Saída semanticamente idêntica | Versão e entradas fixas |
| Falha no Sites | Manter o deploy privado anterior e a pública | Falha externa não promove estado incompleto |
| Falha no Supabase | Usar downloads/arquivos estáticos | Consulta não é fonte de verdade |
| Corpus muda após o freeze | Criar nova versão; não sobrescrever | Reprodutibilidade da disciplina |

# 8. Segurança, privacidade e proveniência

•  Imagens binárias permanecem fora de data/raw; o repositório conserva metadados e manifestos.

•  Credenciais de hospedagem e Supabase não entram no git nem nos downloads públicos.

•  A interface expõe somente campos aprovados para publicação e mantém proveniência das fontes.

•  Qualquer replay registra a versão de entrada; resultados derivados não retroalimentam rótulos canônicos.

# 9. Prontidão operacional

| Sinal | Gate | Responsável | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Schemas | 335/335 válidos | Corpus | Sim |
| Export | 335 registros sincronizados | Corpus | Sim |
| App | 8 rotas respondem | Deploy | Sim |
| Consulta | 6 lotes / 335 itens | Dados | Sim |
| Hospedagem | Smoke test e rollback preservado | Deploy | Sim |

# 10. Decisão e critérios de aceite

A arquitetura consolidada é aceita quando o monorepo permanece a única autoridade, a aplicação pode ser reconstruída a partir do freeze, os totais conferem em todas as camadas e uma falha de provedor não altera nem apaga a fonte.

| Marco | Entregável | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| M1 | Consolidação no monorepo | App e documentos presentes; nenhum dado duplicado |
| M2 | Release verificável | 335 registros, hashes e cobertura documentados |
| M3 | Publicação | URL pública funcional e rollback preservado |
| M4 | Encerramento da transição | Repositório antigo arquivado após paridade |

## Questões em aberto

•  Quando o provedor Sites voltará a aceitar o repontamento da origem para o monorepo?

•  Qual será a cadência de uma nova versão da disciplina se o corpus vivo crescer durante o semestre?

•  O arquivo do repositório autônomo deve permanecer público como registro histórico ou privado após a transição?

## Referências operacionais

Página pública ICONOCRACIA-CV · Página privada no Sites

Arquivos relacionados: docs/projeto-disciplina-visao-computacional-2026-2.md; docs/apresentacao-visao-computacional-2026-2.md; docs/research/huggingface/regime-coverage-2026-08-13/; output/huggingface/ICONOCRACIA-CV-2026-08-12/.